Universidad de Sevilla

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

**Entregable 1: Planning report**



Grado en Ingeniería Informática – Ingeniería del Software

Diseño y pruebas 2

Curso 2022 – 2023

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** |
| 16/02/2023 | 1.0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Grupo de prácticas** | **C1.04.03** | | |
| **Repositorio** | **https://github.com/FJMonteroInformatica/dp2-c1.04.03-acme-one.git** | | |
| **Autores** | | | |
| **Nombre** | | **Correo** | **Año de nacimiento** |
| Castro Vázquez, Jose Ignacio | | joscasvaz@alum.us.es | 22/11/1999 |

Índice

[**1. Resumen ejecutivo**](#_k0e62cy9pemh) **2**

[**2. Tabla de versión**](#_f9fkjeozvvkp) **2**

[**3. Introducción**](#_om9dicqjjgh8) **2**

[**4. Lista de tareas**](#_y9gilmt7m3zl) **2**

[**5. Costes**](#_i7k0fn5clc1k) **3**

[**6. Conclusiones**](#_uz9m4rzi8bui) **3**

[**7. Bibliografía**](#_70g5j9t4ra7k) **3**

# 1. Resumen ejecutivo

Este documento recoge las tareas pendientes para esta entrega, así como los costes asociados a éstas tras su cumplimentación. Asimismo, se realiza una comparativa con las estimaciones del equipo y los datos reales asociados a cada tarea, lo que permite calcular la desviación -positiva o negativa- en los costes del proyecto.

# 2. Tabla de versión

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fecha | Versión | Descripción |
| 16/02/2023 | V0.1 | Documento inicial con todas las secciones completas |
| 17/02/2023 | V1.0 | Revisión y cambios menores previos a la entrega |

# 3. Introducción

A continuación se detalla el contenido desglosado de las tareas y sus costes asociados, tanto en su estimación como los finalmente arrojados tras el proceso de desarrollo.

# 4. Lista de tareas

|  |  |
| --- | --- |
| Planning report | Descripción: Elaboración de un documento que recoja la planificación de estas tareas de cara a la entrega. |
| Asignado a: Castro Vázquez, Jose Ignacio | Iborra Conejo, José Miguel |
| Rol: Analista |
| Estimación temporal personal: 1h 30min |
| Tiempo real personal: 2h 40min |

|  |  |
| --- | --- |
| Analysis report | Descripción: Elaborar un documento que recoja los análisis relativos a cada uno de los requisitos a cubrir durante la presente entrega |
| Asignado a: Aguayo Orozco, Sergio | Castro Vázquez, Jose Ignacio |
| Rol: Analista |
| Estimación temporal personal: 1h 30min |
| Tiempo real personal: 57min |

# 5. Costes

|  |  |
| --- | --- |
| Planning report | Duración: 2h 40min |
| Salario de personal por hora: 30€ |
| Costes de personal: 80.10€ |

|  |  |
| --- | --- |
| Analysis report | Duración: 57min |
| Salario de personal por hora: 30€ |
| Costes de personal: 30€ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Amortizaciones | Portátil: 600 \* 0.06 / 3 = 12€ | |
| Ratón: 15 \* 0.06 / 3 = 0.30€ | |
| Licencias | Microsoft 365 Familiar (1): 99 \* 0.06 / 3 / 5 = 0.40€ |

**Coste total: 122.80€**

# 6. Conclusiones

El equipo ha postergado excesivamente la cumplimentación de la mayoría de las tareas, lo que ha dificultado la tarea de calcular los tiempos reales y las desviaciones con respecto de la estimación. Yo no he sido una excepción.

# 7. Bibliografía

“Intencionadamente en blanco”