Universidad de Sevilla

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

**Entregable 01: Informe de Planificación Individual**



Grado en Ingeniería Informática – Ingeniería del Software

Diseño y pruebas 2

Curso 2022 – 2023

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** |
| 15/02/2023 | 1.0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Grupo de prácticas** | **C1.04.03** | | |
| **Repositorio** | **https://github.com/FJMonteroInformatica/dp2-c1.04.03-acme-one.git** | | |
| **Autores** | | | |
| **Nombre** | | **Correo** | **Año de nacimiento** |
| Aguayo Orozco, Sergio | | ahydul1@gmail.com | 28/04/1999 |

Índice

[**1. Resumen**](#_k0e62cy9pemh)  **2**

**2. Tabla de versión 2**

**3. Introducción 2**

**4. Lista de tareas 2**

**5. Costes 2**

**6. Conclusión 2**

**7. Bibliografía 3**

1. Resumen

En este documento se hará la planificación de las tareas realizadas por el segundo estudiante, Sergio Aguayo Orozco, en la primera entrega.

1. Tabla de versión

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fecha | Versión | Descripción |
| 15/02/2022 | V1.0 | Creación del documento y redacción del mismo |

1. Introducción

El documento de planificación individual recoge el listado de las tareas realizadas por Sergio Aguayo Orozco en cada sprint del entregable de la asignatura. Además de recoger el listado, también computa el coste total de desarrollo de las tareas teniendo en cuenta un sueldo aproximado de 30€/hora por el rol de analista y de 20€/hora por el resto de los roles.

1. Lista de tareas

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Título | Descripción | Rol | Tiempo estimado | Tiempo real |
| Informe de análisis individual | Redactar el informe de análisis individual del estudiante 2. | Documentador | 30min | 22min |
| Informe de planificación individual | Redactar el informe de planificación individual del estudiante 2. | Documentador | 30min | 20min |
| Informe de análisis global | Redactar el informe de análisis global | Documentador | 45 hora | 38min |
| Adición de página favorita en menú anónimo | Modificar el menú anónimo para mostrar una opción que muestre la página favorita del estudiante 2 | Desarrollador | 10min | 6min |

1. Costes

Teniendo en cuenta un coste por hora de 20€/h por el rol de Documentador y Desarrollador. El coste total por tareas realizadas en el entregable 1 de mis tareas individuales asciende a: 28.67 euros.

1. Conclusión

En el documento se ha podido ver en detalle el desglose de las tareas y el coste de desarrollo del 1er entregable individual que asciende a 28.67 euros.

1. Bibliografía

“Intencionadamente en blanco”