Universidad de Sevilla

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

**Entregable 01: Informe de Planificación Individual**



Grado en Ingeniería Informática – Ingeniería del Software

Diseño y pruebas 2

Curso 2022 – 2023

| **Fecha** | **Versión** |
| --- | --- |
| 15/02/2023 | 1.0 |

| **Grupo de prácticas** | **C1.04.03** | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Repositorio** | **https://github.com/FJMonteroInformatica/dp2-c1.04.03-acme-one.git** | | |
| **Autores** | | | |
| **Nombre** | | **Correo** | **Año de nacimiento** |
| Iborra Conejo, José Miguel | | josibocon@alum.us.es | 2000 |

Índice

[1. Resumen](#_heading=h.gjdgxs)  2

2. Tabla de versión 2

3. Introducción 2

4. Lista de tareas 2

5. Costes 2

6. Conclusión 3

7. Bibliografía  **3**

1. Resumen

El documento de planificación describe los detalles del proyecto. Es un documento esencial para la planificación y ejecución de un proyecto, ya que ayuda a establecer objetivos claros, identificar los recursos necesarios y diseñar un plan de acción detallado para alcanzar los resultados deseados, teniendo en cuenta también el presupuesto disponible

1. Tabla de versión

| Fecha | Versión | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 16/02/2022 | V1.0 | Creación del documento y redacción del mismo |

1. Introducción

A continuación se detalla el contenido desglosado de las tareas y sus costes asociados, tanto en su estimación como los finalmente arrojados tras el proceso de desarrollo.

1. Contenido

# Lista de tareas

| **Título** | **Descripción** | **Rol** | **Tiempo estimado** | **Tiempo real** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planning report | Preparar la plantilla para incluir los apartados necesarios descritos en el documento de anexos. | Analista | 30 min | 37 min |
| Analysis report | Elaborar el informe de conocimientos de arquitecturas WIS previos a la asignatura | Analista | 1 hora | 45 min |
| Task 1 | Modificar el menú para que lleve a tu página web favorita | Desarrollador | 10 min | 14 min |

# 

# Coste de personal

| **Cargo** | **Coste por hora** | **Estimación del total de horas** | **Coste estimado** | **Total de horas real** | **Coste real** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analista | 30€ | 1h y 30 min | 45€ | 1h y 22 min | 41€ |
| Desarrollador | 20€ | 10 min | 3.33€ | 14 min | 4.67€ |
| Total | - | 1h y 40 min | 48.33€ | 1h y 36 min | 45.67€ |

# 

# Amortización

| Portátil: 600 \* 0.06 / 3 = 12€ | |
| --- | --- |
| Ratón: 15 \* 0.06 / 3 = 0.30€ | |
| Licencias | Microsoft 365 Familiar (1): 99 \* 0.06 / 3 / 5 = 0.40€ |

1. Conclusión

Este documento es una buena forma de organizarse y diseñar un plan para la ejecución del proyecto.

1. Bibliografía

Intencionadamente en blanco.