Universidad de Sevilla

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

**Entregable 01: Informe de Planificación Individual**



Grado en Ingeniería Informática – Ingeniería del Software

Diseño y pruebas 2

Curso 2022 – 2023

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** |
| 15/02/2023 | 1.0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Grupo de prácticas** | **C1.04.03** | | |
| **Repositorio** | **https://github.com/FJMonteroInformatica/dp2-c1.04.03-acme-one.git** | | |
| **Autores** | | | |
| **Nombre** | | **Correo** | **Año de nacimiento** |
| López Quirós, Juan | | jualopqui@alum.us.es | 17/03/2001 |

Índice

[**1. Resumen**](#_k0e62cy9pemh)  **2**

**2. Tabla de versión 2**

**3. Introducción 2**

**4. Lista de tareas 2**

**5. Costes 2**

**6. Conclusión 3**

**7. Bibliografía 3**

1. Resumen

En este documento se hará el análisis del entregable individual de la 1era entrega del estudiante Juan López Quirós.

1. Tabla de versión

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fecha | Versión | Descripción |
| 15/02/2022 | V1.0 | Creación del documento y redacción del mismo |

1. Introducción

El documento de planificación individual recoge el listado de tareas realizado por mí (JUAN LÓPEZ QUIRÓS) en cada sprint de entregable de la asignatura. Además de recoger el listado, también computa el coste total de desarrollo de las tareas teniendo en cuenta un sueldo aproximado de 30€/hora por el rol de analista y de 20€/hora por el resto de los roles.

1. Lista de tareas

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Título | Descripción | Rol | Tiempo estimado | Tiempo real |
| Prepare document template | Preparar la plantilla para incluir los apartados necesarios descritos en el documento de anexos. | Documentador | 30min | 27min |
| WIS architecture report | Elaborar el informe de conocimientos de arquitecturas WIS previos a la asignatura | Documentador | 1hora | 54min |
| Development configuration report | Elaborar el informe de configuración del entorno de desarrollo | Documentador | 30min | 43min |

1. Costes

Teniendo en cuenta un coste por hora de 20€/h por el rol de Documentador. El coste total por tareas realizadas en el entregable 1 de mis tareas individuales asciende a: 41.34 euros.

1. Conclusión

En el documento se ha podido ver en detalle el desglose de las tareas y el coste de desarrollo del 1er entregable individual que asciende a 41.34 euros.

1. Bibliografía

“Intencionadamente en blanco”